소프트웨어 개발 계획서(SDP) 템플릿

프로젝트명: 포트폴리오 웹페이지 개발 및 배포

문서 버전: v1.1

변경 사항: 프로젝트 내용 구체화, 오탈자 및 어색한 표현 수정

작성자: 윤현준

작성일: 2026.03.31.

배포 대상: GitHub Pages / GitHub Actions

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적

풀스택 개발 및 프로젝트 기획 역량을 효과적으로 보여주기 위해, 프로젝트 경험, 기술 스택, 협업 경험을 한 페이지에 체계적으로 정리하여 소개한다.

1.2 개발 배경

구직을 할 때, 기업에서 포트폴리오 제출을 허용하는 경우가 있다. 이때 URL로도 제출할 수 있기 때문에 나만의 포트폴리오 웹페이지를 제출하려고 한다. Notion을 쓰는 경우도 많지만 웹페이지가 가독성 면에서 더 뛰어날 수 있다고 판단했다.

1.3 기대 효과

구직 과정에서 기업에 스스로를 어필할 수 있다. 여태껏 겪어온 모든 양질의 경험을 한 페이지에 담아 인사담당자가 관심 있어 하는 경험을 쉽게 들여다볼 수 있다. 이를 통해 나 자신을 더 쉽고 자세하게 알릴 수 있으며, 더 나아가 성공적인 취업으로 이어질 수 있다.

2. 개발 목표

2.1 기능적 목표

- 자기소개, 기술 스택, 프로젝트, 기타 경험, 연락처 정보를 제공한다.

- 반응형 웹으로 구현하여 모바일과 데스크톱에서 모두 사용 가능하도록 한다.

- GitHub Pages를 통해 정적 배포가 가능하도록 하며 GitHub Actions로 자동화한다.

2.2 비기능적 목표

- 가독성: 웹페이지에 처음 방문하는 사람도 웹페이지의 구성을 쉽게 파악하고 원하는 세부 정보를 쉽게 확인할 수 있어야 한다.

- 유지보수성: 프로젝트와 경험을 쉽게 추가·수정·삭제할 수 있어야 한다. 추가·수정·삭제는 “윤현준” 본인만 가능하며 코드 단위에서 “윤현준” 본인이 쉽게 추가할 수 있어야 한다.

3. 개발 범위

3.1 포함 범위

- Hero 섹션

- Skills 섹션

- Projects 섹션

- Experiences 섹션

- Contact 섹션

- GitHub Pages 배포 설정

- GitHub Actions로 프로젝트 수정 시 배포 자동화 설정

3.2 제외 범위

관리자 페이지, 서버 구축, DB 연동, 로그인 기능은 제외한다.

4. 기술 스택 및 개발 환경

4.1 프론트엔드

- React

- Vite

- CSS / Styled Components

4.2 형상관리 및 배포

- Git / GitHub

- GitHub Pages

- GitHub Actions

4.3 개발 도구

VS Code, Codex

5. 시스템/서비스 구성

5.1 서비스 구조

React + Vite로 정적 웹페이지를 개발하고, 빌드 결과물을 GitHub Pages에 배포한다.

5.2 디렉터리 구조

src/

components/

sections/

assets/

data/

App.jsx

main.jsx

public/

6. 요구사항 정의

6.1 기능 요구사항

- 사용자는 첫 화면에서 이름, 역할, 핵심 소개 문구를 확인할 수 있어야 한다.

- 사용자는 기술 스택 정보를 확인할 수 있어야 한다.

- 사용자는 프로젝트별 설명과 사용 기술, 링크를 확인할 수 있어야 한다.

- 사용자는 이메일, GitHub, 블로그 등의 연락 수단에 접근할 수 있어야 한다.

6.2 비기능 요구사항

- 주요 브라우저에서 정상 동작해야 한다.

- 모바일 환경에 대응해야 한다.

- 페이지 로딩 속도를 고려해 이미지와 리소스를 최적화해야 한다.

- 유지보수를 위해 컴포넌트 기반 구조를 사용해야 한다.

7. 화면 구성 계획

7.1 Hero

이름: 윤현준

대표 문장: 경험은 제 자신을 만들어 갑니다.

짧은 자기소개: 사용자와 서비스 흐름을 함께 고민하는 풀스택 개발자를 지향합니다. 백엔드 구현뿐 아니라 기획과 협업 과정에서도 역할을 맡아 문제를 구조적으로 해결해 왔습니다. 프로젝트, 교육, 대외활동에서 쌓은 경험을 바탕으로 실제로 끝까지 만드는 사람이라는 점을 보여주고 싶습니다.

성장 로드맵: 프로젝트와 다양한 경험을 연도별로 한눈에 볼 수 있는 성장 로드맵을 Hero 영역에 배치한다. 각 항목에는 연도와 기간을 함께 표시하여 활동의 흐름과 지속성을 직관적으로 전달한다.

아래는 로드맵의 예시 이미지이다. 개발 경험뿐만 아니라 기타 활동 경험도 포함한다. 또한, 각 정점마다 연도를 입력한다. 경험 중에는 1년 이상 지속한 것도 있기에 프로젝트, 경험의 기간도 파악할 수 있어야 한다.

7.2 Skills

Java, JavaScript, Python, PyTorch, Spring

Git, GitHub, GitHub Actions, Docker, WSL

7.3 Projects

7.3.1. 대학 커뮤니티 웹서비스 개발(소프트웨어공학 수업 팀프로젝트)

기간: 2025.09.01 ~ 2025.12.19

문제: 기존 대학 커뮤니티 서비스에서 일부 사용자가 익명성을 악용하여 외국인 유학생들을 비하하고 혐오하는 발언을 게시하는 경우가 있다. 또한, 한국어에 서툰 이들이 한글 위주인 기존 커뮤니티에 쉽게 참여하기 어렵다는 것도 발견했다. 매년 외국인 유학생 수가 증가하고 있는 상황에서 그들을 포용할 수 있는 쾌적한 대학 커뮤니티 서비스가 필요하다고 생각했다.

해결: 커뮤니티 서비스의 목적이 단순 가십 공유가 아니라 실질적 정보 공유에 초점을 둔다면, 강한 익명성을 보장하지 않아도 그 기능을 다할 수 있을 것이다. 따라서, 사용자의 학과, 국적 같은 일부 정보는 공개하도록 하여 사용자가 좀 더 책임감 있는 자세로 게시글이나 댓글을 작성할 수 있게 했다. 또한, 로컬 환경에서 AI를 활용한 번역 API 서버를 구성하여 서비스 내의 컨텐츠를 번역할 수 있게 했다.

역할: 팀장을 맡아 프로젝트 전반을 주도했다. 개발 일정과 기술 스택 등을 정리하고 업무 분담하는 PM 역할을 맡았다. 프로젝트 초반에 레이어드 아키텍쳐에 부합하는 예시 템플릿을 작성하여 프로젝트 작동 흐름을 쉽게 이해할 수 있도록 하고 swagger로 API 명세서를 만들어 프론트엔드 팀원들이 API를 원활하게 사용할 수 있도록 했다.

성과: 기본적인 커뮤니티 기능에 번역 기능을 도입했고 추가로 개인/다수 간 메시지 소통 기능과 주변 식당 리뷰 기능까지 개발하여 배포했다.

기술 스택: Spring Boot, PostgreSQL, Swagger, Git, GitHub, GitHub Actions, Docker

7.3.2. AI 기반 LMS 개발

내용: 강의자료 업로드 시 요약 및 퀴즈 자동 생성 LMS 개발

특징: 프롬프트 엔지니어링을 통해 비전문가도 고품질 결과 생성 가능

기술: Spring 기반 레이어드 아키텍처

기간: 2025.03.03 ~ 2025.06.20

문제: 생성형 AI로 대학 전공 과목 학습을 할 때의 번거로움을 발견했다. 먼저, 채팅 UI는 여러 과목에 대해 다양한 요청을 할 때의 응답 관리가 어렵다. 그리고 사용자의 AI 활용 능력, 프롬프팅 능력에 따라 출력 결과가 눈에 띄게 달라지기도 한다.

해결: 사용자가 강의자료를 업로드하기만 하면 자동으로 번역 및 내용 요약을 제공하고 이후에 버튼만 누르면 관련 퀴즈를 생성하여 직접 풀어볼 수 있는 서비스를 제공한다. 이때, 미리 작성된 프롬프트를 기반으로 고품질의 생성물을 유도한다.

역할: 강의자료를 업로드하고 관리하는 부분을 맡아 주로 개발했다. AWS S3와 MiniO를 사용했다.

성과:

7.4 Experiences

7.4.1. 삼성 청년 소프트웨어/AI 아카데미(SSAFY) 15기

내용: 소프트웨어 및 인공지능 역량 향상 교육 이수

활동:

Java와 OOP 기본/활용 교육 이수

알고리즘 교육 이수

인공지능 교육 이수

기간: 2026.01.07 ~ 현재

역할: 교육생

7.4.2. 아주대학교 유학생입학팀 근로

내용: 외국인 유학생 신입학/편입학 지원 및 재학생 관리 업무

기간: 2024.07.01 ~ 2025.12.19

역할: 근로학생

7.4.3. 교육 봉사 동아리 활동

내용: 초등학생 대상 소프트웨어 교육 진행

활동:

알고리즘 및 SW 개념 교육

보드게임 활용 교육

기간: 2024.03.11 ~ 2025.12.19

역할: 회원

7.4.4. 성우 동아리 활동

내용: 연기 활동 및 라이브 공연 참여

성과:

라이브 공연 3회 참여

영상 편집을 통한 결과물 제작

기간: 2023.03.13 ~ 2025.12.19

역할: 임원진 (편집부장)

7.5 Contact

이메일: triplenieun@gmail.com

GitHub: https://github.com/IMHNJN

8. 개발 일정 계획

8.1 일정 개요

본 프로젝트는 개인 포트폴리오 성격의 프로젝트로, 고정된 마감 일정 없이 단계적으로 개선해 나간다.

8.2 일정 단계

- 1단계: 요구사항 정리, 콘텐츠 초안 작성, 레퍼런스 조사

- 2단계: React + Vite 프로젝트 세팅, 레이아웃 구조 설계

- 3단계: Hero, About, Skills 섹션 구현

- 4단계: Projects, Contact 섹션 구현 및 스타일링

- 5단계: 반응형 보완, 배포 설정, 최종 검수

9. 배포 계획

9.1 배포 방식

GitHub Actions를 사용하여 main 브랜치에 push할 때 자동 배포

9.2 배포 절차

- 저장소 생성 및 원격 연결

- Vite 설정(base 경로 포함) 점검

- 빌드 결과물 확인

- GitHub Pages 설정 및 배포 확인

10. 테스트 및 검수 계획

- 데스크톱/모바일 반응형 확인

- 링크 이동 및 외부 URL 동작 확인

- 오탈자 및 문구 검수

- 브라우저별 UI 확인

11. 리스크 및 대응 방안

콘텐츠 준비 지연 시 우선 핵심 섹션만 먼저 구현하고, 세부 프로젝트 설명은 이후 보완한다.

가독성 높은 구성을 위해 중간중간 디자인이 변경될 수 있으므로, 유지보수가 용이한 구조로 개발한다.

12. 최종 산출물

- GitHub Pages에 배포된 포트폴리오 웹페이지

- 소스코드 저장소(GitHub Repository)

- README 문서

- SDP 문서